重庆市梁平区城市管理局文件

梁平城管发〔2022〕28号

重庆市梁平区城市管理局

关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金农村垃圾治理项目资金计划的通知

各有关乡镇人民政府：

根据《重庆市财政局关于提前下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2022〕155号）和《关于下达2023年提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目计划的通知》（梁平财发〔2022〕767 号）精神，经研究，现将2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金210万元下达给你们，并就有关事项通知如下：

一、资金用途

此次下达的市财政衔接推进乡村振兴补助资金主要按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务分配，主要用于场镇周边及乡村振兴示范村等农村生活垃圾治理和农村生活垃圾分类等项目建设。

二、相关要求

（一）加强资金管理，确保资金专款专用。

各乡镇要严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（渝财农〔2021〕31号）和《重庆市梁平区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（梁平财发〔2021〕450号）规定，加强财政衔接资金管理，合理统筹整合资金，确保专款专用。

（二）制定项目实施方案并按时入库。

各乡镇要根据项目实际情况，制定项目具体实施方案，方案中应明确具体建设内容、数量、单价，建设后产权归属等内容，请各乡镇于2023年2月15日前，将项目实施方案（正式文件纸质件和电子件）报梁平区城市管理局407室，联系人：刘进博，联系电话：023-53333998 ，电子件送：531225661@qq.com。

（三）加强项目管理，规范资金支付。

各乡镇要严格按照项目建设计划和项目实施方案实施项目，不得擅自调整项目建设年限和建设内容。要按照财政衔接资金的使用方向、使用范围使用，要建立专账核算，完善财政衔接资金使用明细台账，规范资金支付方式。要完善项目建设资料，并规范归档。同时，抓紧做好项目实施工作，加强项目建设质量管理，确保2023年10月底前完成项目建设、验收、报账及资金拨付工作。

（四）实施绩效管理，提高资金使用效益。

各乡镇要根据《重庆市梁平区扶贫项目资金绩效管理实施细则的通知》（梁平府办发〔2019〕4号）精神，加强资金绩效管理，切实提高项目资金使用效益。要加强对项目绩效监控，项目实施完成后及时开展绩效自评，并对自评结果负主体责任。区城管局会同区财政局对自评结果进行抽查，并选择重点项目开展第三方绩效评价。

附件：重庆市梁平区2023年农村垃圾治理和生活垃圾分类

项目及资金计划表

重庆市梁平区城市管理局

2022年12月28日

（此件公开发布）

附件

梁平区2023年农村垃圾治理和生活垃圾分类项目及资金计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 实施单位 |  | 规划年度 | 时间进度安排 |  | 资金类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门 | 责任单位 |  | 开工时间 | 完成时间 | 衔接资金 |
| 1 | 梁平区大观镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 梅花村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点2处、两分类垃圾投放点6处、沤肥池4个；设置固定宣传设施4处，购置入户二分收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员4人。以上验收据实核算。 | 新建 | 大观镇梅花村 | 梁平区城市管理局 | 大观镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 5 |
| 2 | 梁平区蟠龙镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 平安村、五星村、新店村、聚水村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点8处、两分类垃圾投放点24处、沤肥池16个；设置固定宣传设施16处，购置入户二分收集桶1200个；设置垃圾收集点桶边指导员16人。以上验收据实核算。 | 新建 | 蟠龙镇平安村、五星村、新店村、聚水村 | 梁平区城市管理局 | 蟠龙镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 20 |
| 3 | 梁平区聚奎镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 桥铺村、爱和村、海峰村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点6处、两分类垃圾投放点20处、沤肥池12个；设置固定宣传设施12处，购置入户二分收集桶900个；设置垃圾收集点桶边指导员12人。以上验收据实核算。 | 新建 | 聚奎镇桥铺村、爱和村、海峰村 | 梁平区城市管理局 | 聚奎镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 15 |
| 4 | 梁平区龙门镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 河源村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点2处、两分类垃圾投放点6处、沤肥池4个；设置固定宣传设施4处，购置入户二分收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员4人。以上验收据实核算。 | 新建 | 龙门镇河源村 | 梁平区城市管理局 | 龙门镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 5 |
| 5 | 梁平区新盛镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 万炉村、永兴村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点4处、两分类垃圾投放点12处、沤肥池8个；设置固定宣传设施8处，购置入户二分收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员8人。以上验收据实核算。 | 新建 | 新盛 镇万炉村、永兴村 | 梁平区城市管理局 | 新盛镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 10 |
| 6 | 梁平区文化镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 齐发村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点2处、两分类垃圾投放点6处、沤肥池4个；设置固定宣传设施4处，购置入户二分收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员4人。以上验收据实核算。 | 新建 | 文化镇齐发村 | 梁平区城市管理局 | 文化镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 5 |
| 7 | 梁平区回龙镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 山河村、红星村、天福村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点6处、两分类垃圾投放点18处、沤肥池12个；设置固定宣传设施12处，购置入户二分收集桶1500个；设置垃圾收集点桶边指导员12人。以上验收据实核算。 | 新建 | 回龙镇寒岭村、红星村、天福村 | 梁平区城市管理局 | 回龙镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 15 |
| 8 | 梁平区云龙镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 大石村、陡梯村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点4处、两分类垃圾投放点12处、沤肥池8个；设置固定宣传设施8处，购置入户二分收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员8人。以上验收据实核算。 | 新建 | 云龙镇大石村、陡梯村 | 梁平区城市管理局 | 云龙镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 10 |
| 9 | 梁平区袁驿镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 清顺村、胜名村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点4处、两分类垃圾投放点12处、沤肥池8个；设置固定宣传设施8处，购置入户二分收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员8人。以上验收据实核算。 | 新建 | 袁驿镇清顺村、胜名村 | 梁平区城市管理局 | 袁驿镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 10 |
| 10 | 梁平区碧山镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 平桥村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点2处、两分类垃圾投放点6处、沤肥池4个；设置固定宣传设施4处，购置入户二分收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员4人。以上验收据实核算。 | 新建 | 碧山镇平桥村 | 梁平区城市管理局 | 碧山镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 5 |
| 11 | 梁平区虎城镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 礼仁村、五角村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点4处、两分类垃圾投放点12处、沤肥池8个；设置固定宣传设施8处，购置入户二分收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员8人。以上验收据实核算。 | 新建 | 虎城镇楚家村、河口村 | 梁平区城市管理局 | 虎城镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 10 |
| 12 | 梁平区龙胜乡生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 三和村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点2处、两分类垃圾投放点6处、沤肥池4个；设置固定宣传设施4处，购置入户二分收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员4人。以上验收据实核算。 | 新建 | 龙胜乡三和村 | 梁平区城市管理局 | 龙胜乡人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 5 |
| 13 | 梁平区七星镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 马梁村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点2处、两分类垃圾投放点6处、沤肥池4个；设置固定宣传设施4处，购置入户二分收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员4人。以上验收据实核算。 | 新建 | 七星镇马梁村 | 梁平区城市管理局 | 七星镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 5 |
| 14 | 梁平区福禄镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 四安村、天塔村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点4处、两分类垃圾投放点12处、沤肥池8个；设置固定宣传设施8处，购置入户二分收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员8人。以上验收据实核算。 | 新建 | 福禄镇四安村、天塔村 | 梁平区城市管理局 | 福禄镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 10 |
| 15 | 梁平区曲水镇生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 三合村、中鹿村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点4处、两分类垃圾投放点12处、沤肥池8个；设置固定宣传设施8处，购置入户二分收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员8人。以上验收据实核算。 | 改扩建 | 曲水镇三合村、中鹿村 | 梁平区城市管理局 | 曲水镇人民政府 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 10 |
| 16 | 梁平区梁山街道生活垃圾分类示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 群益村、罗汉村、石马村、西池村、梦梁村生活垃圾分类示范村建设。建设四分类生活垃圾集中投放点6处、两分类垃圾投放点12处、沤肥池4个；设置固定宣传设施12处，购置入户二分收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员12人。以上验收据实核算。 | 新建 | 梁山街道群益村、罗汉村、石马村、西池村、梦梁村 | 梁平区城市管理局 | 梁山街道办事处 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 15 |
| 17 | 梁平区合兴街道农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 实施农村生活垃圾分类投放、收运、处置设施建设。建设四分类生活垃圾集中投放点2处、两分类垃圾投放点6处、沤肥池4个；设置固定宣传设施4处，购置垃圾收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员4人。以上验收据实核算。 | 新建 | 合兴街道 | 梁平区城市管理局 | 合兴街道办事处 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 5 |
| 18 | 梁平区复平镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 实施农村生活垃圾分类投放、收运、处置设施建设。建设四分类生活垃圾集中投放点2处、两分类垃圾投放点6处、沤肥池4个；设置固定宣传设施4处，购置垃圾收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员4人。以上验收据实核算。 | 新建 | 复平镇 | 梁平区城市管理局 | 复平镇 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 5 |
| 19 | 梁平区柏家镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 实施农村生活垃圾分类投放、收运、处置设施建设。建设四分类生活垃圾集中投放点2处、两分类垃圾投放点6处、沤肥池4个；设置固定宣传设施4处，购置垃圾收集桶500个；设置垃圾收集点桶边指导员4人。以上验收据实核算。 | 新建 | 柏家镇 | 梁平区城市管理局 | 柏家镇 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 5 |
| 20 | 梁平区屏锦镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 实施农村生活垃圾分类投放、收运、处置设施建设。建设四分类生活垃圾集中投放点6处、两分类垃圾投放点26处、沤肥池4个；设置固定宣传设施12处，购置垃圾收集桶1500个；设置垃圾收集点桶边指导员12人。以上验收据实核算。 | 新建 | 屏锦镇 | 梁平区城市管理局 | 屏锦镇 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 15 |
| 21 | 梁平区安胜镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 实施农村生活垃圾分类投放、收运、处置设施建设。建设四分类生活垃圾集中投放点4处、两分类垃圾投放点12处、沤肥池4个；设置固定宣传设施8处，购置垃圾收集桶800个；设置垃圾收集点桶边指导员8人。以上验收据实核算。 | 新建 | 安胜镇 | 梁平区城市管理局 | 安胜镇 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 10 |
| 22 | 梁平区明达镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 实施农村生活垃圾分类投放、收运、处置设施建设。建设四分类生活垃圾集中投放点4处、两分类垃圾投放点16处、沤肥池4个；设置固定宣传设施8处，购置垃圾收集桶1000个；设置垃圾收集点桶边指导员8人。以上验收据实核算。 | 新建 | 明达镇 | 梁平区城市管理局 | 明达镇 | 2023年 | 2023.02 | 2023.10 | 10 |
| 23 | 梁平区石安镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活垃圾治理 | 实施农村生活垃圾分类投放、收运、处置设施建设。建设四分类生活垃圾集中投放点2处、两分类垃圾投放点8处、沤肥池4个；设置固定宣传设施4处，购置垃圾收集桶600个；设置垃圾收集点桶边指导员4人。以上验收据实核算。 | 新建 | 石安镇 | 梁平区城市管理局 | 石安镇 | 2023 | 2023.2 | 2023.10 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |