大观府发〔2023〕10号

重庆市梁平区大观镇人民政府

关于印发开展2023年地质灾害隐患大排查大

整治工作方案的通知

各村（居）委会、镇属各单位：

为全面学习贯彻党的二十大精神，强化大观镇的地质灾害防治工作力度，切实保护人民的生命财产安全，按照区委、区政府及区规资局关于地质灾害防治的部署要求，决定从即日起至2023年底，在全镇开展地质灾害隐患大排查大整治专项行动，现将有关事项通知如下。

- 工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神，坚持人民至上、生命至上，以“防大灾、抢大险、救大灾”为目标，以“十五条硬措施”为工作主线，以大排查大整治大执法为工作抓手，按照“属地管理”的原则，采取专群结合、点面结合等方式，动员广大干部群众，依托“四重”网格员、地防员等专业队伍，构建“政府领导、部门协同、全民参与的排查工作机制，逐点逐区对辖区内地质灾害隐患开展拉网式、地毯式大排查，摸清地质灾害底数，发现潜在风险，开展隐患整治，将隐患消除在萌芽状态，夯实地质灾害防治基础，坚决遏制重特大地质灾害，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。

二、排查重点

各村社区既要盯紧盯牢已有地质灾害隐患点，又要努力发现新生地质灾害隐患点，既要“拉网式”排查地质灾害隐患点、已销号点、治理工程，也要对地质灾害风险区开展排查，确保隐患排查全覆盖，不放过一个疑点、不错过一个盲点，真正做到“底数清、情况明、数据准”。重点排查以下区域：

1. 场镇人口密集区：场镇、学校、医院、商场、农贸市场、居民集中居住区等人口聚集区周边存在高切坡、陡崖、危岩威胁区域，可能形成泥石流的各类沟谷。

2. 农村山区农房：农村山区集中居住点、村民自建房屋周边存在高切坡、陡崖、危岩威胁区域，可能形成泥石流的各类沟谷、对植被覆盖的陡崖和危岩威胁区域。

3. 公路沿线：国道、省道、乡道、“四好”农村路等公路沿线周边，可能威胁道路安全的切坡、陡崖、危岩（孤石）等区域。

- 三、排查措施

（一）制定处置方案，防范地质灾害。对已有地质灾害隐患点，重点复核变化趋势、防灾责任及措施落实情况；对已销号的隐患点进行再评估；对新发现的地质灾害隐患点，全面评价其类型、规模、成因及发展趋势，逐点登记造册，建立风险管理台账，分门别类落实监测预警、除险清患、避险搬迁、工程治理等防范治理措施。对排查出的风险隐患，要按照“一点一策”“一线一策”“一面一策”，及时组织研究制定具体处置方案，该监测的，要立马上报驻守地防员，并要求安装普适性监测设备实施监测；该治理的，要立即上报区规资局协助启动勘查、设计等前期工作，并尽快实施工程治理；需搬迁的，立即动员威胁区群众实施避险搬迁，并纳入今年搬迁计划，切实保障广大人民群众生命财产安全，促进经济发展和社会稳定。

（二）加强宣传培训，提升排查能力。切实加强基层组织、各级防灾责任人、广大群众等有关人员的宣传培训力度，采取“边排查、边培训”的方式，积极做好防灾知识宣传培训和避险演练工作，增强干部群众防灾避险意识和自救互救能力。要加强排查人员的安全知识教育培训，强化自身安全意识，禁止前往高陡坡顶、危石脚底等危险区域作业，切实将自身安全放在首位，坚决杜绝安全事故的发生。

四、责任分工

- （一）防灾救灾指挥部。按照集中领导、统一协调原则，负责统筹抓好本辖区内地质灾害隐患排查整治工作。

- （二）村社区。负责场镇人口密集区和农村山区农房周边排查整治工作。

- （三）群测群防员。严格落实各地质灾害点汛前排查、汛中巡查、汛后核查“汛期三查”和雨前排查、雨中巡查、雨后核查“降雨三查”制度。做到及时排查、按时上报反馈地灾排查信息，一旦发现异常情况立即向指挥部汇报。其他相关部门单位按照职责分工，配合做好本次地质灾害隐患大排查大整治专项行动相关工作。

五、时间安排

（一）部署动员阶段（即日起—3月31日前）。抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部指挥长组织召开一次安排部署会，制定地质灾害隐患大排查大整治工作方案，明确具体任务和工作措施，组织排查人员开展培训。

（二）全面排查阶段（4月1日—4月30日）。各村社区集中力量对地质灾害隐患点、已销号点、治理工程开展“拉网式”排查。

（三）全面整治阶段（5月1日—12月30日）。各村社区、各有关办所针对地质灾害大排查阶段发现的隐患，分类处置，“一点一策”，制定整治任务清单，明确整治责任、措施、时限和资金，全力推进隐患大整治。

六、工作要求

（一）加强组织领导。切实提高政治站位，按照区委、区政府决策部署，加强组织领导，在镇党委政府统一领导下，主要领导亲自抓，落实责任到人，细化措施到基层第一线，切实把地质灾害隐患大排查大整治工作抓实抓好。

（二）严肃追责问责。对隐患排查不彻底、问题整改不及时、责任落实不到位导致灾害发生的，一查到底、绝不姑息。

（三）加强信息报送。各村社区和群测群防员要切实抓好地质灾害隐患大排查工作，将排查情况通过电话、地灾排查系统、微信工作群、QQ工作群及时上报。

附件：2023年大观镇地质灾害大排查隐患点数量汇总表

重庆市梁平区大观镇人民政府

2023年3月22日

附件

2023年大观镇地质灾害大排查隐患点数量汇总表

填报区县：                                     时间：

| 村社区名称 | 已有隐患点数量（处） |  |  | 新发现隐患点 |  | 合计（处） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有变化 | 无变化 | 小计 | 数量（处） | 重特大地质灾害隐患是否落实责任单位 |  |
| 填报人及电话： 审核人： |  |  |  |  |  |  |

大观镇党政办公室                          2023年3月22日印发