梁平发改发〔2023〕747号

重庆市梁平区发展和改革委员会

关于梁平县鸿泰建材有限公司石灰岩矿山

地质环境治理恢复与土地复垦项目投资概算的批复

重庆市梁平区规划和自然资源局：

你单位《关于报送梁平县鸿泰建材有限公司石灰岩矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目投资概算的函》（梁平规资函〔2023〕189号）收悉。根据《重庆市梁平区规划和自然资源局关于梁平县鸿泰建材有限公司石灰岩矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目实施方案的批复》（梁平规资发〔2023〕60号）、重庆怡群土地规划勘测设计有限公司编制的《梁平县鸿泰建材有限公司石灰岩矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目实施方案》及重庆图强工程技术咨询有限公司编制的《关于梁平县鸿泰建材有限公司石灰岩矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目概算审核报告》，现将该项目投资概算批复如下：

一、项目名称：梁平县鸿泰建材有限公司石灰岩矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目。

二、项目法人：重庆市梁平区国土整治中心。

三、建设地址：重庆市梁平区铁门乡长塘村、大观镇安乐社区。

四、项目代码：2309-500155-04-05-509568。

五、项目规模及主要建设内容：项目区总面积3.3618hm2（其中国家下发历史遗留矿山面积2.8675hm2），损毁土地面积3.3618hm2，新增林地3.1595hm2，其中新增乔木林地1.9944hm2、新增灌木林地1.1651hm2。

（一）矿山地质环境治理工程：边坡危石清理2274.8m3，新修挡土墙162m，被动防护网1244m2，安全警示牌2座，公示牌1座。

（二）地形地貌重塑工程：拆除完整砖混、砖木、砖石结构11m2，机械转场2台次，挖掘机自开行进出场 100m，场地平整6388.7m3，场地碾压6388.7m3。

（三）土壤保护与修复工程：客土挖运2216.2m3，人工散土2014.8m3，平整土方14455m2，人工地力培肥1.4455hm2。

（四）植被恢复工程：基坑开挖683.75m3，香樟种植2345株，枫香种植390株，油麻藤种植1435株，铺草坪1.5629hm2。

（五）配套工程：新修排水沟（1.0m×1.0m）395m，新修涵洞（Φ1000）8m，新修透水砖生产路（1.2m）371m，大原石桌2套。

六、概算总投资及资金来源：本工程概算总投资249.41万元。其中工程费207.25万元，工程建设其他费34.90万元，基本预备费7.26万元，资金来源为市级生态修复项目补助专项资金。

七、招标事项：不招标。与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，勘察、设计、监理等服务的采购，根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）规定的招标规模标准，限额以上实行公开招标，限额以下按有关规定执行。涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行。招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体公开发布。

接此批复后，请你单位按照批准的建设规模和标准实施建设，确保不突破核定的概算总投资。要切实加强工程建设管理，精心组织施工，做到质量、进度、投资三控制，确保工程尽快建成投入使用。

附件：梁平县鸿泰建材有限公司石灰岩矿山地质环境治理恢

复与土地复垦项目投资概算审定表

重庆市梁平区发展和改革委员会

2023年10月18日

附件

梁平县鸿泰建材有限公司石灰岩矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目投资概算审定表

| 序号 | 工程或费用名称 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建安工程费 | 207.25 |  |
| 1 | 矿山地质环境治理工程 | 67.57 |  |
| 2 | 地形地貌重塑工程 | 11.59 |  |
| 3 | 土壤保护与修复工程 | 11.73 |  |
| 4 | 植被恢复工程 | 91.63 |  |
| 5 | 配套工程 | 20.67 |  |
| 6 | 安全文明施工及环境保护费 | 4.06 |  |
| 二 | 其他费用 | 34.90 |  |
| 1 | 土地清查费 | 1.04 |  |
| 2 | 项目前期测绘费 | 2.35 |  |
| 3 | 项目调勘察费 | 2.91 |  |
| 4 | 项目设计与预算编制费 | 10.22 |  |
| 5 | 项目招标代理费 | 1.75 |  |
| 6 | 施工、结算阶段全过程造 价控制服务费 | 2.80 |  |
| 7 | 工程监理费 | 3.80 |  |
| 8 | 土壤检测费 | 0.50 |  |
| 9 | 竣工测绘费 | 3.33 |  |
| 10 | 项目结（决）算审计费 | 1.45 |  |
| 11 | 业主管理费 | 4.75 |  |
| 三 | 不可预见费 | 7.26 |  |
| 总投资 |  | 249.41 |  |

重庆市梁平区发展和改革委员会办公室　　       2023年10月18日印发